CTR 통합 인사관리 시스템

UAT (사용자 수용 테스트) 가이드

Version 1.0

| 문서 버전 | v1.0 |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026년 4월 17일 |
| 작성자 | CTR 개발팀 |
| 대상 | UAT 테스터 (HR 담당자) |
| 분류 | 내부 문서 — 대외비 |

# 1. UAT 개요

## 1.1 목적

CTR 통합 인사관리 시스템(CTR HR Hub)의 사용자 수용 테스트(UAT)를 통해 실제 업무 환경에서 시스템이 요구사항을 충족하는지 검증합니다. 본 테스트는 HR 담당자가 직접 참여하여 실제 업무 시나리오를 기반으로 시스템의 정확성, 사용성, 안정성을 확인하는 것을 목표로 합니다.

## 1.2 범위

Round 1 — 핵심 업무 모듈(인사관리, 출퇴근, 휴가, 급여, 결재/승인, 설정)에 대한 심층 검증을 수행하고, 나머지 모듈(채용, 성과/보상, 인사이트 등)에 대해서는 스모크 테스트로 기본 동작을 확인합니다.

## 1.3 기간

2주 (10 영업일)

## 1.4 역할

| 역할 | 담당자 | 책임 |
| --- | --- | --- |
| UAT 관리자 | 상우님 | 전체 조율, 이슈 트리아지, 최종 판정 |
| UAT 테스터 | HR 담당자 | 시나리오 실행, 피드백 작성 |

# 2. 일정표

아래는 10 영업일 기준 UAT 일정입니다. 상황에 따라 조정될 수 있습니다.

| 일차 | 내용 |
| --- | --- |
| Day 1 | 킥오프, 계정 확인, 가이드 워크스루, 스모크 테스트 |
| Day 2-4 | 인사관리 + 조직/마스터데이터 설정 시나리오 |
| Day 5-6 | 출퇴근 + 휴가 + 결재/승인 시나리오 |
| Day 7-8 | 급여 시나리오 |
| Day 9 | 체크리스트 모듈 + 엣지케이스 + 수정건 재테스트 |
| Day 10 | 최종 재테스트 + 알려진 이슈 정리 + 사인오프 결정 |

# 3. 테스트 환경

## 3.1 접속 정보

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| Staging URL | [Vercel Preview — 추후 배포 시 URL 기입] |
| 권장 브라우저 | Chrome (최신 버전) |
| 화면 해상도 | 1280 x 800 이상 권장 |

## 3.2 데이터 리셋 정책

• 테스트 시작 전 seed 데이터로 초기화합니다.

• 테스트 기간 중 데이터 리셋이 필요한 경우 UAT 관리자에게 요청해 주세요.

• 리셋 시 모든 테스트 데이터가 초기 상태로 돌아갑니다.

## 3.3 접속 방법

1. Staging URL에 Chrome 브라우저로 접속합니다.

2. 로그인 화면에서 테스트 계정 목록이 자동으로 표시됩니다. (개발 모드)

3. 테스트할 역할에 맞는 계정을 선택하여 로그인합니다.

4. 로그인 후 좌측 사이드바에서 각 메뉴로 이동하여 테스트를 진행합니다.

# 4. 역할/계정 매트릭스

## 4.1 테스트 계정 (9개)

| # | 이메일 | 이름 | 역할 | 회사 | 부서 | 보고 라인 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | super@ctr.co.kr | 최상우 | SUPER_ADMIN | CTR-HOLD | — | — |
| 2 | hr@ctr.co.kr | 한지영 | HR_ADMIN | CTR | — | — |
| 3 | hr@ctr-cn.com | 陈美玲 | HR_ADMIN | CTR-CN | ADMIN | — |
| 4 | manager@ctr.co.kr | 박준혁 | MANAGER | CTR | 생산기술팀 | — |
| 5 | manager2@ctr.co.kr | 김서연 | MANAGER | CTR | 품질관리팀 | — |
| 6 | employee-a@ctr.co.kr | 이민준 | EMPLOYEE | CTR | 생산기술팀 | 박준혁 |
| 7 | employee-b@ctr.co.kr | 정다은 | EMPLOYEE | CTR | 생산기술팀 | 박준혁 |
| 8 | employee-c@ctr.co.kr | 송현우 | EMPLOYEE | CTR | 품질관리팀 | 김서연 |
| 9 | executive@ctr.co.kr | 강대표 | EXECUTIVE | CTR | — | — |

## 4.2 역할별 접근 가능 메뉴

| 메뉴 | EMPLOYEE | MANAGER | EXECUTIVE | HR_ADMIN | SUPER_ADMIN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 홈/알림 | O | O | O | O | O |
| 나의 공간 (전체) | O | O | O | O | O |
| 팀 관리 | — | O | — | O | O |
| 인사 관리 | — | — | — | O | O |
| 채용 | — | — | — | O | O |
| 성과/보상 | — | — | — | O | O |
| 급여 | — | — | — | O | O |
| 인사이트 | — | O | O | O | O |
| 설정 | — | — | — | O | O |

## 4.3 추천 테스트 시나리오별 계정

| 시나리오 | 추천 계정 |
| --- | --- |
| 직원 셀프서비스 | employee-a@ctr.co.kr |
| 매니저 기능 | manager@ctr.co.kr |
| HR 관리 전체 | hr@ctr.co.kr |
| 다국적 테스트 | hr@ctr-cn.com |
| 임원 분석 | executive@ctr.co.kr |
| 최고 관리자 | super@ctr.co.kr |

# 5. 테스트 데이터 카탈로그

## 5.1 엣지케이스 페르소나 (30명)

시스템에는 비정상 상황을 시뮬레이션하기 위한 30명의 특수 직원이 등록되어 있습니다. 아래는 주요 엣지케이스 페르소나입니다.

고용 상태 엣지케이스 (8명)

| # | 코드 | 이름 | 상태 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EDGE-001 | 김수습 | 수습 진행 중 (2026-06-01까지) |
| 2 | EDGE-002 | 박만료 | 수습 기간 초과 (이미 만료됨) |
| 3 | EDGE-003 | 이계약 | 계약 만료 D-30 |
| 4 | EDGE-004 | 최만기 | 계약 이미 만료 |
| 5 | EDGE-005 | 정육아 | 육아휴직 중 |
| 6 | EDGE-006 | 한복귀 | 휴직 복귀 예정 |
| 7 | EDGE-007 | 오퇴사 | 퇴사 예정 D-30 |
| 8 | EDGE-008 | 유퇴직 | 퇴직 처리 완료 |

조직 엣지케이스 (일부)

| # | 코드 | 이름 | 상태 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | EDGE-009 | 강겸직 | 2개 법인 겸직 |
| 10 | EDGE-010 | 임다직 | 3개 직위 동시 보유 |

※ 나머지 엣지케이스는 테스트북 엣지케이스 시트를 참고해 주세요.

## 5.2 주요 테스트 데이터

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 부서 | 생산기술팀, 품질관리팀 등 |
| 법인 | CTR-HOLD (지주사), CTR (한국), CTR-CN (중국) 등 13개 |
| 연차 잔액 | 이민준, 정다은 — 각 15일 (2026년) |

# 6. 심각도 정의

이슈 발견 시 아래 기준에 따라 심각도를 분류합니다.

| 심각도 | 정의 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| Critical | 시스템 사용 불가, 데이터 손실/유출 위험 | 로그인 불가, 급여 계산 오류, 타 법인 데이터 노출 |
| Major | 핵심 업무 수행 방해, 우회 방법 없음 | 휴가 신청 실패, 결재 승인 안됨, 직원 등록 오류 |
| Minor | 불편하지만 우회 가능 | UI 정렬 깨짐, 번역 누락, 느린 로딩 |
| 개선 | 기능 개선 제안 | UX 개선, 추가 필터 요청, 라벨 변경 |

# 7. 이슈 리포트 규칙

이슈 발견 시 피드백 Excel 파일에 아래 정보를 기입합니다. 정확한 재현 정보가 빠른 수정의 핵심입니다.

| # | 항목 | 작성 방법 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 모듈명 | 테스트 중인 기능 영역 | 휴가관리 |
| 2 | 시나리오 번호 | 시나리오/체크리스트 항목 번호 | TC-LEAVE-003 |
| 3 | 사용한 계정 | 로그인한 테스트 계정 이메일 | hr@ctr.co.kr |
| 4 | 현재 페이지 URL | 브라우저 주소창에서 복사 | /hr/leave/requests |
| 5 | 재현 스텝 | 단계별 조작 과정 | 1. 휴가 신청 클릭 → 2. 날짜 선택 → 3. 제출 |
| 6 | 기대 결과 | 무엇이 되어야 하는지 | 휴가 신청 완료 메시지 표시 |
| 7 | 실제 결과 | 실제로 무엇이 일어났는지 | 에러 메시지: "서버 오류" |
| 8 | 심각도 | 위 기준 참고 | Major |
| 9 | 스크린샷 | 가능하면 첨부 (Print Screen → Excel 붙여넣기) | (이미지 첨부) |

# 8. 알려진 이슈

아래 항목들은 현재 개발 중이거나 의도된 동작입니다. 버그가 아니니 참고만 해주세요.

| # | 내용 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 비정기 보상 이벤트 알림 미발송 | 이벤트 버스 미구현. Off-cycle compensation의 submit/approve/reject 시 알림이 자동 발송되지 않음 |
| 2 | 출퇴근 관리 에러 토스트 미표시 | 일부 오류 상황에서 사용자 알림이 뜨지 않음 (콘솔에만 기록) |
| 3 | 보정 회의 개별 사유 편집 미지원 | 일괄 저장만 가능. 개별 건 사유 수정은 추후 개발 |
| 4 | 발령일 타임존 비교 이슈 | UTC vs 로컬 타임존 비교에서 경계값 차이 발생 가능 (1일 오차) |
| 5 | Redis 캐시 키 불일치 | 법인 코드 변경 시 수동 캐시 초기화 필요 (운영 배포 시 조치 예정) |
| 6 | 대시보드 UI 리디자인 예정 | 현재 메인 대시보드는 임시 디자인이며, 곧 업데이트 예정 |

# 9. 통과 기준 & 사인오프

## 9.1 통과 기준 (모두 충족 시 GO)

| 기준 | 조건 |
| --- | --- |
| Critical 이슈 | 0건 |
| Major (핵심 모듈) | 미해결 0건 — 인사/출퇴근/휴가/급여/결재/설정 |
| Major (전체) | 해결률 80% 이상 (미해결 건은 담당자/기한/우회방안 명시) |
| 핵심 시나리오 통과율 | 95% 이상 |
| 체크리스트 스모크 통과율 | 90% 이상 |
| 보안/데이터 이슈 | 0건 — 법인 격리, 급여 유출, 권한 누수 |

※ "해결됨" 정의: 수정 완료 → staging 배포 → 보고자 재테스트 → 종료

## 9.2 사인오프 양식

| 모듈 | 담당자 | 날짜 | 판정 | 수용한 미해결 건 | 서명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 인사관리 |  |  | GO / NO-GO |  |  |
| 출퇴근 |  |  | GO / NO-GO |  |  |
| 휴가관리 |  |  | GO / NO-GO |  |  |
| 급여 |  |  | GO / NO-GO |  |  |
| 결재/승인 |  |  | GO / NO-GO |  |  |
| 마스터데이터 설정 |  |  | GO / NO-GO |  |  |
| 기타 (체크리스트) |  |  | GO / NO-GO |  |  |

## 9.3 최종 판정

☐  전체 GO — 운영 배포 진행

☐  조건부 GO — 명시된 조건 해결 후 배포

☐  NO-GO — 재테스트 필요

판정자: _________________________________

날  짜: _________________________________