| Rev. | 개정 일자 | 개정 내용 및 사유 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2016.10.24 | 최 초 작 성 | 이현복 박성욱 |
| 1 | 2021.11.01 | 전 면 개 정 | 고중학 박성욱 |
| 2 | 2023.04.01 | 법인 통합에 따른 그룹사 명칭 변경 | 양동환 김동언 |

목차

1.	목적	3

2.	적용 범위	3

3.	용어 정의	3

4.	역할 및 책임	3

5.	요구사항 유형 정의	4

6.	절차 및 방법	5

7.	변경 계획의 수립	5

8.	변경 수행	6

9.	응용시스템 변경 절차	7

10.	변경 비상계획 수립	7

11.	운영체계의 변경	8

12.	소프트웨어 패키지 변경	8

제 1 장  총 칙

목적

본 지침은 CTR그룹(이하 “회사”라 함)의 시스템 운영 과정에서 발생하는 변경들을 통제하고 관리하기 위하여 변경의 계획ㆍ영향 평가ㆍ변경 적용과 기록을 위한 표준 업무 절차의 제시를 목적으로 한다.

적용 범위

본 지침은 운영 중인 서버, 네트워크, 어플리케이션에서 발생하는 변경을 대상으로 한다.

용어 정의

본 지침에 사용되는 용어의 의미는 다음과 같다.

“시스템” 이란 서버, 네트워크, 어플리케이션들을 통칭한다.

“시스템 운영 담당자” 란 정보시스템의 정상적인 운영과 관리의 책임을 갖는 담당자를 말한다.

“어플리케이션 개발자” 란 서비스 및 업무용 프로그램을 개발하는 담당자를 말한다.

역할 및 책임

시스템 담당자는 다음 각 호의 역할과 책임이 있다.

서버, 네트워크, 출입통제기의 정상적인 운영과 관리를 담당한다.

변경 요청을 검토하여 타당성을 평가하고 변경계획을 수립한다.

시스템에 변경을 적용하고 결과를 모니터링 한다.

정보보호담당자는 다음 각 호의 역할과 책임이 있다.

변경 계획의 안정성과 타당성을 검토한다.

시스템 관리자는 다음 각 호의 역할과 책임이 있다.

변경 요청 내용 검토의 적절성, 변경이력 관리 여부, 변경 결과를 확인하고 승인한다.

제 2 장  변경 관리

요구사항 유형 정의

실 운용 단계에서 사용되는 모든 시스템은 공식적인 변경 통제절차를 거쳐 변경되어야 한다.

변경통제 대상은 하드웨어, 소프트웨어, 인프라 등 모든 시스템에 적용된다.

변경을 요구하는 대표적인 유형은 다음 각 호와 같다.

서버의 변경 요구는 다음 각 목의 사례가 있다.

하드웨어 장비의 추가 및 제거

소프트웨어의 설치 및 제거

패치 설치 및 소프트웨어 업그레이드

구성 인자(Configuration Parameter) 변경 (예, IP 주소 변경, 시스템 명 변경 등)

네트워크 변경 사례는 다음 각 목을 참고한다.

네트워크 장비나 회선의 설치, 제거, 이동

네트워크 장비 설정 정보 변경 (예. IP 주소 변경, 로깅 옵션 변경 등)

어플리케이션 변경 사례는 다음 각 목을 참고한다.

프로그램 실행 중 오류발생

프로그램 변경요청

프로그램의 기능향상

시설 변경은 다음 각 목을 참고한다.

출입통제 시스템의 하드웨어적 변경

출입통제 시스템의 소프트웨어적 변경

기타 변경 사례는 다음과 같다

운영 서버나 네트워크의 보안, 물리적 보안에 영향을 줄 수 있다고 판단되거나 기록, 관리가 요구되는 변경

제 3 장  시스템 변경 관리

절차 및 방법

모든 변경작업의 요청은 그룹웨어를 통해서 진행되어야 하며 변경 요청 절차는 다음 각 호의 순서에 따른다.

변경작업 요청자는 그룹웨어를 통해서 변경을 요청한다.

시스템 담당자는 업무 필요성, 운영의 편의와 효율성, 시스템 보안성 향상 등의

- 관점에서 요청된 변경을 검토하고, 수행 여부를 결정한다.

소프트웨어 설치 및 업그레이드에 대한 요청에 대해서는 해당 소프트웨어의 보안

- 기능과 알려진 보안 취약성 정보를 수집하고 검토한다.

현재 운영 중인 응용시스템들과 타 시스템에 대한 영향 평가를 위해 관련 정보를 수집하여야 하며, 충분한 정보의 수집이 어려운 경우에는 테스트 환경에서 변경 적용을 테스트하여야 한다.

변경 요청 검토에 의해 해당 변경 요청을 수용할 수 없는 경우에는 검토결과를 기록하고 변경 요청자에게 통보한다.

변경 계획의 수립

시스템 담당자는 시스템에 대한 변경을 수행하기 이전에 작업 계획을 수립하여야 한다. 작업 계획에는 다음 각 호의 사항들을 포함한다.

관련 시스템 및 사용자 등에 대한 영향

변경 작업 후 시스템 정상 확인을 위한 점검 사항

변경 작업 시작 일시와 서비스 재개 일시

변경 작업 상세 절차

중요 자산의 경우 변경 적용 실패에 대한 대응책 (백업, 대체시스템 등)

시스템 담당자 이외의 직원 또는 외부인이 변경 작업에 함께 참여하여야 한다면, 해당 내용을 작업 계획에 명시한다.

시스템 관리자는 변경 작업 계획 내용을 검토하고 변경을 승인한다.

변경 작업의 시급성이 요구되는 경우에는 구두 승인에 의해 작업을 실행하고 작업 실행 후 사후 승인을 받을 수 있다.

정보보호담당자는 다음 각 호의 변경에 대한 변경 계획을 검토하고 검토 내용을 통보해야 한다.

보안시스템(예 : 방화벽, 출입통제 시스템 등)에 직ㆍ간접적인 영향이 예상되는 변경

변경 요청자가 정보보호담당자의 검토를 요구하는 경우의 변경

기타, 시스템 담당자나 시스템 관리자가 필요성을 인정하는 경우의 변경

시스템 담당자는 변경 작업 실행 시 정보보호담당자의 해당 검토 의견을 참고하여야 한다.

변경 수행

변경 작업 실행은 다음 각 호의 절차로 수행한다.

변경 작업 실행을 인지하여야 하는 관련자들에게 변경 실행을 공지한다.

변경이 실패하는 경우 시스템 복구가 가능하도록 백업 및 대체시스템 준비 등의 계획된 대응책을 실행한다.

계획된 변경을 대상 시스템에 적용한다.

제공 서비스의 정상, 관련 시스템들과의 통신 상태 등 시스템의 상태를 확인한다.

서비스 재개 시간까지 변경 작업 완료가 어려우면 시스템을 변경 이전으로 복구한다.

변경을 적용한 이후에는 다음 각 호의 후속작업을 실행하여야 한다.

시스템 관리자에게 시스템 변경 결과를 보고한다.

변경 요청자에게 변경 적용 결과를 통지한다.

중대한 변경이 발생한 경우 사용자 및 관련자 교육을 실시한다.

중대한 변경이 발생한 경우 보안성 검토를 수행한다.

변경과 관련하여 업데이트가 필요한 문서를 수정한다.

시스템 운영 관련 문서

자산 관리 대장ㆍ목록

네트워크 구성도 등

시스템 관리자는 변경이 완료된 이후 안정화를 위해 추가적인 모니터링이 필요하다고 판단하면 모니터링 계획 수립 후 실행한다.

시스템 담당자 이외의 직원 또는 외부인의 시스템 변경 참여로 계정의 패스워드 노출시 변경 작업 종료 후 패스워드를 변경하여야 한다.

제 4 장  응용시스템 변경 관리

- 응용시스템 변경 절차

  - 실 운용 단계에서 사용되는 모든 응용시스템은 공식적인 변경 통제절차를 거쳐 변경되어야 한다.

  - 응용시스템 변경단계에서 발생할 수 있는 위험에 대응하기 위해 응용시스템의 변경에 대한 문서화를 해야 한다. 변경사항 문서화에는 다음의 각 호와 같은 내용이 포함되도록 해야 한다.

    - 변경요청 전의 내용 및 변경요청 후의 내용

    - 변경방법

    - 변경 일시

    - 해당 팀장 및 정보보호관리자의 승인 서명

    - 수행자의 승인 서명

  - 중요한 변경이 발생한 응용시스템 또는 프로그램은 실운용 단계로 이동하기 전에 보안성 검토를 수행하고 변경사항이 반영된 운영 지침서를 작성하여야 한다. 해당 담당자는 운영 지침서의 적절성을 검토하여야 한다.

- 변경 비상계획 수립

  - 변경을 수행하기 전에 백업 및 롤백 절차를 수립하여 오류나 이상동작 발생시 원래대로 복원할 수 있도록 하여야 한다.

  - 변경된 응용시스템 또는 프로그램에 의해 큰 손실이 예상될 경우 해당 팀장은 잠정적으로 영향을 받을 수 있는 사용자에게 계속적으로 서비스를 제공할 수 있도록 비상계획을 수립하여야 한다.

- 운영체계의 변경

  - 실운용 단계에서 사용되는 운영체계의 변경은 시스템 관리자의 승인 후 이루어져야 한다. 소프트웨어 유지보수 비용을 절감하고, 부주의한 보안 노출을 막기 위해 운영체계의 변경은 가능한 한 최소 수준으로 이루어져야 한다.

  - 정보보호담당자 또는 시스템 담당자는 허가되지 않은 변경이 발생하지 않도록 실운용 단계의 운영체계를 반기 1회 이상 검토하여야 한다.

- 소프트웨어 패키지 변경

  - 업무상 필요에 의해 상용 소프트웨어의 패키지 변경이 필요한 경우, 해당 팀장과 정보보호관리자의 승인을 득 한 후 벤더사의 동의를 구한 후 변경하여야 한다.

  - 실운용 단계로 이동하기 전에 변경된 소프트웨어는 보안성 검토가 이루어져야 한다.

  - 실운용 소프트웨어의 영구적인 변경은 원시 코드에서 이루어져야 한다.

부    칙

- 예외적용

다음 각 호에 해당하는 경우에는 본 지침에서 명시한 내용일지라도 정보보호최고책임자의 승인을 받아 예외 취급할 수 있다.

기술 환경의 변화로 적용이 불가능할 경우

기술적ㆍ관리적 필요에 따라 세칙의 적용을 보류할 긴급한 사유가 있을 경우

기타 재해 등 불가항력적인 상황일 경우

시행일

본 지침은 공포한 날부터 시행한다.