| 0 | 2016.10.24 | 최초작성 |  |  |  |  | 정보전략팀 차장 이현복 대리 박성욱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev. | 개정 일자 | 개정 내용 및 사유 |  |  |  |  | 담당자 |
| 부 서 장 | . . |  | 담당 임원 | . . | 대표 이사 | . . |  |

1. 목적

센트랄그룹 (이하 “회사”라 함) 의 시스템 운영 과정에서 발생하는 변경들을 통제하고 관리

하기 위하여 변경의 계획, 영향 평가, 변경 적용과 기록을 위한 표준 업무 절차의 제시를

목적으로 한다.

2. 적용 범위

운영 중인 서버, 네트워크, 어플리케이션에서 발생하는 변경을 대상으로 한다.

3. 용어 정의

1) 시스템 : 서버, 네트워크, 어플리케이션들을 통칭하여 시스템이라 한다.

2) 시스템 담당자 : 시스템의 정상적인 운영과 관리의 책임을 갖는 담당자를 말한다.

3) 어플리케이션 개발자 : 서비스 및 업무용 프로그램을 개발하는 담당자를 말한다.

4. 역할 및 책임

1) 시스템 담당자

① 서버, 네트워크, 출입통제기의 정상적인 운영과 관리를 담당한다.

② 변경 요청을 검토하여 타당성을 평가하고 변경계획을 수립한다.

③ 시스템에 변경을 적용하고 결과를 모니터링 한다.

2) 정보보호 담당자

대상 변경 건에 따라 변경계획의 안정성과 타당성을 검토한다.

3) 인프라운영팀장

인프라운영팀장은 시스템 담당자의 소속 부서장으로 변경 요청 내용 검토의 적절성,

변경이력 관리 여부, 변경 결과를 확인하여야 한다.

5. 요구사항

1) 변경의 유형

① 서버 변경

- 하드웨어 장비의 추가 및 제거

- 소프트웨어의 설치 및 제거

- 패치 설치 및 소프트웨어 업그레이드

- 구성 인자(Configuration Parameter) 변경 (예. IP 주소 변경, 시스템 명 변경 등)

② 네트워크 변경

- 네트워크 장비나 회선의 설치, 제거, 이동

- 네트워크 장비 설정 정보 변경 (예. IP 주소 변경, 로깅 옵션 변경 등)

③ 어플리케이션 변경

- 프로그램 실행 중 오류발생

-	프로그램 변경요청

-	프로그램의 기능향상

④ 시설 변경

-	출입통제 시스템의 하드웨어적 변경

-	출입통제 시스템의 소프트웨어적 변경

⑤ 기타 변경

- 운영서버나 네트워크의 보안, 물리적 보안에 영향을 줄 수 있다고 판단되거나 기록,

관리가 요구되는 기타의 변경

6. 절차 및 방법

1) 시스템 변경 관리

① 변경 요청

- 모든 변경작업 요청은 회사 그룹웨어를 통하여 진행하도록 한다.

- 시스템 담당자는 업무적 필요성, 운영의 편의와 효율성, 시스템 보안성 향상 등의

관점에서 요청된 변경을 검토하고, 수행 여부를 결정한다.

- 소프트웨어 설치 및 업그레이드에 대한 요청에 대해서는 해당 소프트웨어의 보안

기능과 알려진 보안 취약성 정보를 수집하고 검토한다.

- 현재 운영 중인 응용시스템들과 타 시스템에 대한 영향 평가를 위해 관련 정보를

수집하여야 하며, 충분한 정보의 수집이 어려운 경우에는 테스트 환경에서 변경

적용을 테스트하여야 한다.

- 변경 요청 검토에 의해 해당 변경 요청을 수용할 수 없는 경우에는 검토결과를

기록하고 변경 요청자에게 통보한다.

2) 변경 작업 계획

① 변경 작업 계획 수립

- 시스템 담당자는 시스템에 대한 변경을 수행하기 이전에 작업 계획을 수립하여야

한다. 작업 계획에는 다음의 사항들을 포함한다.

ㆍ관련 시스템 및 사용자 등에 대한 영향

ㆍ변경 작업 후 시스템 정상성 확인을 위한 점검 사항

ㆍ변경 작업 시작 일시와 서비스 재개 일시

ㆍ변경 작업 상세 절차

ㆍ중요 자산의 경우 변경 적용 실패에 대한 대응책 (백업, 대체시스템 등)

시스템 담당자 이외의 직원 또는 외부인이 변경 작업에 함께 참여하여야 한다면,

해당 내용을 작업 계획에 명시한다.

② 변경 작업 계획 승인

- 인프라운영팀장은 작업 계획 내용을 검토하여 변경을 승인한다.

- 변경 작업의 시급성이 요구되는 경우에는 구두 승인에 의해 작업을 실행하고 작업

실행 후 사후 승인을 받을 수 있다.

③ 변경 작업 계획 검토

정보보호담당자는 다음의 변경에 대한 변경 계획을 검토하고 검토 내용을 통보해야

한다.

- 보안시스템(예. 방화벽, 출입통제 시스템 등)에 직/간접적인 영향이 예상되는 변경

- 변경 요청자가 정보보호담당자의 검토를 요구하는 경우의 변경

- 기타, 시스템 담당자나 인프라운영팀장이 필요성을 인정하는 경우의 변경

시스템 담당자는 변경 작업 실행 시 정보보호담당자의 해당 검토 의견을 참고하여

야 한다.

3) 변경 작업 실행

① 변경 작업 실행을 인지하여야 하는 관련자들에게 변경 실행을 공지한다.

② 변경이 실패하는 경우 시스템 복구가 가능하도록 백업 및 대체시스템 준비 등의

계획된 대응책을 실행한다.

③ 계획된 변경을 대상 시스템에 적용한다.

④ 제공 서비스의 정상성, 관련 시스템들과의 통신 상태 등 시스템의 상태를 확인한다.

⑤ 서비스 재개 시간까지 변경 작업 완료가 어려우면 시스템을 변경 이전으로 복구한다.

4) 변경 작업 후속 처리

변경을 적용한 이후에는 다음과 같은 후속작업을 실행하여야 한다.

① 인프라운영팀장에게 시스템 변경 결과를 보고한다.

② 변경 요청자에게 변경 적용 결과를 통지한다.

③ 추가적인 모니터링이 필요하다면, 계획에 따라 실행한다.

④ 필요하다면, 사용자 및 관련자 교육을 실시한다.

⑤ 변경과 관련하여 수정이 필요한 문서(예. 시스템 문서, 네트워크 구성도 등)를 수정

한다.

5) 변경 처리 절차도

6) 변경 작업 통제와 확인

① 시스템 변경 작업은 시스템 담당자의 주관 하에 실행되어야 한다.

② 시스템 담당자 이외의 직원 또는 외부인의 시스템 변경 참여로 계정의 패스워드가

알려졌다면, 변경 작업 종료 후, 패스워드를 변경하여야 한다.

7. Application 변경 관리

1) 공식적인 변경통제 절차 수립

실 운용 단계에서 사용되는 모든 시스템은 허가된 변경만 가능케 해주는 공식적인 변경

통제절차를 거쳐야 한다. 이러한 변경통제 절차는 소프트웨어, 하드웨어, 통신선로 등

모든 시스템에 적용되어야 한다. 또한 변경 내용은 해당 부서장 또는 팀장으로부터 승인

을 받아야 한다.

2) 변경을 문서화할 시기

소프트웨어에 변경이 발생한 후, 특정 기한 내에 변경 내용을 문서화하여야 한다. 문서

내용에는 제안된 변경 내용, 관리자의 승인, 변경 방법 등이 포함되어야 한다.

3) 소프트웨어 운영 지침서

개발 중이거나 중요한 변경이 발생한 소프트웨어는 실운용 단계로 이동하기 전에 적절

한 운영 지침서를 작성해 두어야 한다. 시스템 담당자는 운영 지침서의 적절성을 검토

하여야 한다.

4) 네트워크 시스템에 외부 프로그램 로딩

외부 기관에서 개발한 프로그램은 먼저 데이터를 처리하는 부서의 승인을 받은 후 내부

시스템에 적용되어야 한다.

5) 개발 단계에서 실운용 단계로의 소프트웨어 이동

개발이 완료된 소프트웨어를 실운용 단계로 이동시 소프트웨어 개발 요원이 참여하여서

는 안 된다.

6) 실운용 단계로 이동하기 전에 재 검토 및 재 컴파일

시험이 끝난 소프트웨어는 실운용 단계로 이동하기 전에 한번 더 검토되어야 한다.

재 검토는 소프트웨어 시험에 참석하지 않은 기술요원에 의해 실행되어야 한다.

7) 사용자가 개발한 소프트웨어의 사용

최종 사용자에 의해 개발된 소프트웨어는 실운용 단계에 적용되기 전에 정보보호관리자

의 승인을 받아야 한다.

최종 사용자가 개발한 소프트웨어가 정보보호관리자의 승인 없이 시스템에 구현될 경우,

사용자가 개발한 소프트웨어는 시스템에 설치되기 전에 정보보호관리자의 승인을 받아

야 한다.

8) 실운용 단계에 사용되는 운영 체계의 변경 승인

실운용 단계에서 사용되는 운영 체계의 변경은 인프라운영팀장의 승인이 있은 후에

이루어져야 한다. 소프트웨어 유지보수 비용을 절감하고, 부주의한 보안 노출을 막기

위해 운영체계의 변경은 가능한 한 최소 수준으로 이루어져야 한다.

9) 운영 체계의 주기적 검토

정보보호담당자나 시스템 담당자는 허가된 변경이 발생하지 않도록 실운용 단계의 운영

체계를 주기적으로 검토한다.

10) 접근통제 우회 금지

프로그래머나 기술 요원은 운영 체계나 접근통제 소프트웨어에 접근통제 기능을 우회할

수 있는 유틸리티를 설치하여서는 안 된다.

11) 실운용 소프트웨어 패키지 변경 승인

상용 소프트웨어를 필요에 의해서 패키지 변경이 필요한 경우, 해당 부서장 및 팀장,

정보보호관리자의 승인을 득 한 후, 벤더사의 동의를 구한 후 변경토록 한다. 실운용

단계로 이동하기 전에 변경된 소프트웨어는 보안성 검토가 이루어져야 한다.

12) 원시코드에 의한 소프트웨어 유지보수

실운용 소프트웨어의 영구적인 변경은 원시 코드에서 이루어져야 한다.

13) 백오프 (back-off) 절차

운영 체계나 소프트웨어를 변경하기 전에 적절한 백오프 절차를 수립하여야 한다.

백오프 절차는 데이터 처리가 중단된 후 바로 이전 단계로 되돌아 올 수 있도록 해주므

로 처리의 연속성을 보장해준다.

14) 실운용 소프트웨어 변경 비상계획

새로 개발되었거나 변경된 소프트웨어에 의해 큰 손실이 예상될 경우, 이를 위한 특별한

통제절차가 있어야 한다. 해당 부서장 또는 팀장은 잠정적으로 영향을 받을 수 있는

사용자에게 계속적으로 서비스를 제공할 수 있도록 비상계획을 수립하여야 한다.

15) 보안 침해에 의한 잠정적인 영향 분석

민감한 정보가 네트워크에 연결된 컴퓨터에 저장될 경우, 먼저 보안 침해에 의한 잠정적

인 영향을 분석하여야 한다.

16) 개발된 소프트웨어의 보안상의 영향 명세서

실운용 단계로 이동하기 전에 소프트웨어는 보안과 관련된 영향을 언급한 문구를 포함

하여야 한다. 이러한 명세서는 표준 절차에 따라 작성되어야 한다.

보안과 관련된 영향들을 언급한 명세서에는 새로 개발되었거나 변경된 소프트웨어가

시스템 보안에 영향을 미치는 방법들이 포함되어야 한다. 보안상의 영향을 언급한

명세서에 포함될 내용(고려해야 할 위험 등)도 검토하여야 한다.

17) 제3자에게 배포되는 소프트웨어 형태

조직의 지적재산권이 허가 없이 사용되거나 복제되는 것을 방지하기 위해 제3자에게

배포되는 모든 소프트웨어는 목적코드 형태를 취하여야 한다.

18) 제3자의 동의

제3자에게 배포된 소프트웨어의 허가되지 않은 사용을 방지하기 위해 소프트웨어 배포

시 제3자로부터 허가된 범위 내에서만 사용하겠다는 동의서를 받아야 한다.

19) 제3자에게 시스템 문서 배포

시스템 관련 문서가 제3자에게 배포되기 전에 정보보호담당자는 비밀 정보가 포함되어

있는지 검토하여야 한다.